附件2

2024年公路水运工程质量安全行为监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案

为落实《云南省交通运输综合行政执法局关于印发2024年度双随机抽查事项清单和抽查工作计划的通知》相关要求，规范有序开展2024年公路水运工程质量安全行为“双随机、一公开”抽查工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》等法律法规，拟定本抽查工作方案。

一、抽查任务

根据《云南省交通运输综合行政执法局2024年度双随机抽查事项清单》要求，公路水运工程质量安全行为监督检查事项由质监支队具体负责实施。

二、任务时间

根据省交通执法局抽查工作计划要求，开展抽查工作时间为2024年4月至11月。

三、双随机抽取工作

（一）根据省管高速建设项目实际情况，在“云南省交通运输行政执法综合信息管理系统”中动态更新年度检查对象名录（附表1）和检查人员名录（附表2）。

（二）根据省交通执法局抽查工作计划，由支队法制处牵头，质量监督一处配合，在“云南省交通运输行政执法综合信息管理系统”中，按20%的比例在检查对象中抽取项目，计划抽取2个项目，每个项目抽取2名检查人员。

四、检查内容和检查方式

（一）按照《云南省交通运输综合行政执法局2024年度双随机抽查事项清单》规定，主要检查内容为参建单位质量安全责任制落实情况、质量安全管理行为、施工工艺及工程实体质量。

（二）按照《云南省交通运输综合行政执法局2024年度双随机抽查事项清单》规定，检查采用现场抽查、查阅资料、询问核查等方式开展。工程实体检测以政府购买服务的方式委托有资质的专业检测机构配合开展。

五、检查方案拟定和工作开展

（一）按照“一项目一方案”原则，抽查组结合项目建设实际拟定公路水运工程质量安全行为监督检查工作方案。

（二）抽查组依据检查方案开展项目质量安全行为监督检查工作。

六、抽查结果处理

按照“谁管辖、谁负责”的原则做好后续监管的衔接，对抽查发现的问题依据相关法律、法规规定，应当责令整改的，及时下发责令整改通知书；发现涉案线索的，及时立案查处。

七、抽查结果公示和录入

抽查工作结束后，抽查组按照相关规定编制督查报告，并向支队法制处提供检查方案、督查报告及其他相关资料，由质监支队法制处统一向省交通执法局报送抽查结果，省交通执法局统一进行公示。抽查结果公示期满后，由质监支队法制处在“云南省交通运输行政执法综合信息管理系统”中录入相关信息和抽查结果。

八、工作要求

（一）高度重视双随机抽查工作，精心组织，周密部署，结合工作实际建立完善的工作制度，明确工作任务和职责分工，抽查结束后及时做好总结工作，并严格按照计划任务时间要求完成抽查和结果录入工作。

（二）抽查组对抽查发现的问题应依据相关规定，及时下发督查报告和整改通知书，并督促相关单位限期整改，防止“一抽了之、一查了之、查而不处、查而不罚”。

| 附表1:2024年度“公路水运工程质量安全行为监督检查”检查对象名录库登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *主体名称 | *统一社会信用代码 | 法定代表人 | *主体类型 | *项目名称 |  | *监管类型 | 备注 |
| 云南德孟高速公路投资开发有限公司 | 91530500MA6KYHP23M | 罗忠祥 | 有限责任公司 | 云南省瑞丽至孟连高速公路 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南弥玉高速公路投资开发有限公司 | 91530000MA6K66U301 | 杨家辉 | 有限责任公司 | G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 | 91530800MA6KYUG99F | 张以强 | 有限责任公司 | 勐醒至江城至绿春高速公路 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南功小高速公路有限公司 | 91530129MABXBTGJ3H | 解斌 | 有限责任公司 | G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南海洛高速公路有限公司 | 91532822MABXT02Q0Y | 钱坤 | 有限责任公司 | G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |
| 云南南云高速公路投资开发有限公司 | 91530922MABW41HY7N | 杨兴华 | 有限责任公司 | 国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段工程 |  | 工程建设（含造价、质监） |  |

| 附表2：2024年度“公路水运工程质量安全行为监督检查”执法检查人员名录库登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *姓名 | *性别 | *出生日期 | *最高学历 | *人员类型 | 监督抽查证（执法证、有效证件等） |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 其他情况 |
|  |  |  |  |  | *监督抽查 （执法）种类 | 监督抽查（执法）区域 | *编号 | 有效期 | 有效期限 截止时间 | 发证机关 |  |  |  |  |
| 李俊锋 | 男 | 1971-12-09 | 研究生教育 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN08218 |  | 2026-06-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 孙锡民 | 男 | 1965-01-04 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN08205 |  | 2026-06-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 王浩 | 男 | 1974-02-26 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN08219 |  | 2026-06-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 段成刚 | 男 | 1971-07-06 | 大学专科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN08230 |  | 2026-06-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 王晖 | 男 | 1977-11-13 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN08228 |  | 2026-06-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 罗成 | 男 | 1979-01-06 | 大学本科毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN08223 |  | 2026-06-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 刘俊 | 男 | 1984-01-30 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05066 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 刘庆志 | 男 | 1981-01-13 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05065 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |
| 陈泽富 | 男 | 1981-01-01 | 硕士研究生毕业 | 行政执法 | 质量技术监督 | 云南省 | YN05062 |  | 2025-04-01 | 云南省司法厅 |  |  |  |  |